«Согласовано»

Глава Администрации Сулинского сельского

поселения ____________Р.В.Кремененко

«2» июля 2022 г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  Сулинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения»

за отчетный период 1-го полугодия 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | Администрация Сулинского сельского поселения, ведущий специалист Ступкина Г.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. повышение качества и надежности коммунальных услуг | ведущий специалист Ступкина Г.В. | Х | весь период | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Техническая эксплуатация газораспределительной сети» | ведущий специалист Ступкина Г.В. | - | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы Поддержание объектов коммунального хозяйства в надлежащем состоянии | ведущий специалист Ступкина Г.В. | - | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство» | ведущий специалист Ступкина Г.В. | Х | весь период | весь период | 2427,6 | 2427,6 | 1790,9 | 636,7 тыс.руб. освоение запланировано до конца 2022 года |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Уличное освещение» | ведущий специалист Ступкина Г.В. | за отчетный период обеспечено уличное освещение в темное время суток | весь период | весь период | 850,6 | 850,6 | 331,8 | 518,8 тыс.руб. освоение запланировано до конца 2022 года |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. «Озеленение» | ведущий специалист Ступкина Г.В. | в целях озеленения территории поселения высажено 100 штук саженцев березы; проведена побелка деревьев | весь период | весь период | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 тыс.руб. освоение запланировано до конца 2022 года |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. «Содержание мест захоронения» | ведущий специалист Ступкина Г.В. | проведена противоклещевая обработка кладбищ, обустроена ограда кладбища в х. Сулин | весь период | весь период | 65,2 | 65,2 | 21,1 | 44,1 тыс.руб. освоение запланировано до конца 2022 года |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. «Прочее благоустройство» | ведущий специалист Ступкина Г.В. | в целях благоустройства муниципального образования произведен окончательный расчет за приобретенную детскую игровую площадку в х.Сулин | весь период | весь период | 1506,8 | 1506,8 | 1438,0 | 68,8 тыс.руб. освоение запланировано до конца 2022 года |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5. «Другие вопросы в области коммунального хозяйства» | ведущий специалист Ступкина Г.В. | содержание территории за счет собственных средст организаций и КФХ | весь период | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие программы Приведение в качественное состояние объектов благоустройства | ведущий специалист Ступкина Г.В. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2427,6 | 2427,6 | 1790,9 | 636,7 |
| 3. | Подпрограмма «Межевание земельных участков» | ведущий специалист Кошелева М.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. «Межевание земельных участков» | ведущий специалист Кошелева М.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Контрольное событие программы Надлежащее содержание земельных участков | ведущий специалист Кошелева М.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | х | Х | Х | Х | 2427,6 | 2427,6 | 1790,9 | 636,7 |
|  |  | Администрация Сулинского сельского поселения | Х | Х | Х | 2427,6 | 2427,6 | 1790,9 | 636,7 |

Ведущий специалист ____________________________ Ступкина Г.В.

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения»

по итогам 1-го полугодия  2022 года

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения» утверждена постановлением администрации Сулинского сельского поселения от 31.10.2018 № 92 «Об утверждении муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения»»

(с учетом изменений от 21.01.2019 № 10; от11.03.2019 № 37; от 23.05.2019

№ 63; от 09.09.2019 № 85; от11.12.2019 № 126; 31.12.2019 № 135; от 21.01.2020 № 9; от 06.04.2020 № 37; от 02.11.2020 № 78; от 10.12.2020 № 85; от 30.12.2020 № 99; от 20.04.2021 № 18; от 25.06.2021 № 34; от 06.10.2021 № 24; от 29.12.2021 № 52; от 13.12.2021 № 31; от 24.02.2022 № 9; от 04.05.2022

№ 33).

Ответственный исполнитель – Администрация Сулинского сельского поселения.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2022 год, составляет 2427,6  тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета -1438,0 тыс. рублей; бюджет Сулинского сельского поселения – 989,6 тыс. рублей. Плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2022 год составляют 2427,6 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета -1438,0 тыс. рублей; бюджет Сулинского сельского поселения – 989,6 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы по итогам 1 полугодия  составил  1790,9 тыс. рублей (73,8% от предусмотренного муниципальной программой на 2022 год), в том числе: в том числе: средства областного бюджета -1438,0 тыс. рублей; бюджет Сулинского сельского поселения – 352,9 тыс. рублей.      Муниципальная программа включает 8 основных мероприятий.

На реализацию  основного мероприятия 1.1. «Повышение качества и надежности коммунальных услуг» муниципальной программой запланировано 0,0 тыс.рублей; бюджетом  Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 0,0 тыс.рублей..

На реализацию  основного мероприятия 1.2. «Техническая эксплуатация газораспределительной сети» муниципальной программой запланировано 0,0 тыс.рублей; бюджетом  Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 0,0 тыс.рублей.

На реализацию  основного мероприятия 2.1. «Уличное освещение» муниципальной программой запланировано 850,6 тыс.рублей; бюджетом  Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 850,6 тыс.рублей. Из бюджета  Сулинского сельского поселения Миллеровского района в отчетном периоде направлено 331,8 тыс. рублей на уличное освещение сел территории Сулинского сельского поселения.

На реализацию  основного мероприятия 2.2. «Озеленение» муниципальной программой запланировано 5,0 тыс.рублей; бюджетом  Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 5,0 тыс.рублей. Из бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района в отчетном периоде направлено 0,0 тыс.рублей. Озеленение выполнялось организациями и КФХ поселения за счет собственных средств, проведена побелка деревьев.

На реализацию  основного мероприятия 2.3. «Содержание мест захоронения» муниципальной программой запланировано 65,2 тыс.рублей; бюджетом  Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 65,2 тыс.рублей. Из бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района в отчетном периоде направлено 21,1 тыс.рублей: проведена противоклещевая обработка кладбищ.

На реализацию  основного мероприятия 2.4. «Прочее благоустройство» муниципальной программой запланировано 1506,8 тыс.рублей; бюджетом  Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 1506,8 тыс.рублей. Из бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района в отчетном периоде направлено 1438,0 тыс.рублей. Расход средств на окончательный расчет за приобретённую детскую площадку. Ожидаемый результат: определение перспективы улучшения благоустройства поселения. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.

На реализацию  основного мероприятия 2.5. «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программой запланировано 0,0 тыс.рублей; бюджетом  Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 0,0 тыс.рублей. Из бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района в отчетном периоде направлено 0,0 тыс.рублей.

В результате реализации основных мероприятий в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателей (индикаторов):

надлежащее   содержание  территорий поселения,  объектов благоустройства и уличного освещения в поселении - за отчетный период обеспечено уличное освещение в темное время суток;

надлежащее   содержание  территорий поселения,  объектов благоустройства и озеленения;

надлежащее   содержание  кладбищ;

надлежащее содержание  территорий поселения,  объектов благоустройства и озеленения.

Заведующий сектором экономики и финансов           Л.И.Горохова