РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«СУЛИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

СУЛИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2019 № 44

х. Сулин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Сулинского сельского поселения» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 28.03.2018 № 35 «Об утверждении Порядка разработки, реализации      и оценки эффективности муниципальных программ Сулинского сельского поселения»,  Администрация Сулинского сельского поселения                                                п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения» за 2018 год.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Сулинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Сулинского сельского поселения                                                   И.В.Ломатченко

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Сулинского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Сулинского сельского  поселения

от  28.03.2019  №  44

Отчет

о реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения» за 2018 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Сулинского сельского поселения, утвержденного распоряжением Администрации Сулинского сельского поселения от 28.08.2013 № 30 «Об утверждении перечня муниципальных программ Сулинского сельского поселения», Администрация Сулинского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 11.10.2013          № 62 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения» (далее – муниципальная программа).

Распоряжением Администрации Сулинского сельского поселения от 01.02.2018 № 17 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- совершенствование системы комплексного благоустройства  и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сулинское сельское поселение»;

- создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Сулинского сельского поселения.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2018 году, составил 2559,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 1953,1 тыс. рублей, или 76,3 процента.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

Для достижения целей муниципальной программы были разработаны 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства».

Основное мероприятие «Техническая эксплуатация газораспределительной сети».

В рамках основного мероприятия проведены мероприятия по оплате расходов на газораспределительные сети на сумму 200,0 тыс. рублей.

Разработан технический план на распределительные сети газопровода на сумму 200,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Благоустройство».

Основное мероприятие «Уличное освещение».

За отчетный период на уличное освещение было израсходовано 552,3 тыс. рублей, в том числе:

- на лимит электроэнергии – 389,8 тыс. рублей;

- на приобретение ламп для светильников – 162,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Озеленение».

За отчетный период на мероприятия по озеленению было израсходовано 109,2 тыс. рублей, в том числе:

В рамках основного мероприятия был проведен день древонасаждений (14.04.2018 года), в котором приняли участие 18 человек. Было высажено 50 деревьев (дуб, клен, акация) и 10 кустарников.

Основное мероприятие «Содержание мест захоронения».

На содержание мест захоронения было потрачено 883,2 тыс. рублей. На данные средства была проведены мероприятия по замене ограды кладбищ и обработка кладбищ от клещей.

Основное мероприятие «Прочее благоустройство».

Основное мероприятие «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства».

В отчетном периоде проводилисть мероприятия:

Приобретены две детские игровые площадки и проведены мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок.

Подпрограмма «Межевание земельных участков».

Основное мероприятие «Межевание земельных участков».

В 2018 году на территории Сулинского сельского поселения межевание земельных участков не проводилось.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения» за 2018 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения об основных мероприятиях подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки, за 2018  год представлены в приложении № 2 к Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В плане реализации муниципальной программы контрольные события отсутствуют.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной	 программы, является полное и своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района, а также поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 29.12.2017   № 68 «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

По основному мероприятию «Мероприятия в области коммунального хозяйства» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 200,0 тыс. рублей, освоено 200,0 тыс. рублей или 100,0 процентов.

По основному мероприятию «Уличное освещение» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 813,7 тыс. рублей, освоено 552,3 тыс. рублей или 67,9 процентов.

По основному мероприятию «Озеленение» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 197,8 тыс. рублей, освоено 109,2 тыс. рублей или 55,2 процента.

По основному мероприятию «Содержание мест захоронения» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1036,9 тыс. рублей, освоено 883,2 тыс. рублей или 85,2 процента.

По основному мероприятию «Прочее благоустройство» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 310,8 тыс. рублей, освоено 208,4 тыс. рублей или 67,1 процента.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 3 к Отчету.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении №4 к Отчету.

7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 28.03.2018 № 35, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной  программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- эффективность использования средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2019 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2018 года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от:

- 12.01.2018 № 5 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 11.10.2013 № 62»;

- 02.02.2018 № 24 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 11.10.2013 № 62»;

- 25.04.2018 № 43 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 11.10.2013 № 62»;

- 26.06.2018 № 58 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 11.10.2013 № 62»;

- 08.11.2018 № 105 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 11.10.2013 № 62»;

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

- приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с уточненным бюджетом Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

- изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными лимитами по показателям расходов бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Приложение № 1

к Отчету

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Сулинского сельского поселения» за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия,наступления контрольного события | Расходы бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства | Администрация Сулинского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 200,0 | 200,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: техническая эксплуатация газораспределительной сети | Администрация Сулинского сельского поселения | В рамках основного мероприятия проведены мероприятия по оплате расходов на газораспределительные сети на сумму 200,0 тыс. рублей. Разработан технический план на распределительные сети газопровода на сумму 200,0 тыс. рублей. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 200,0 | 200,0 | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Благоустройство | Администрация Сулинского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2359,2 | 1753,1 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. уличное освещение | Администрация Сулинского сельского поселения | За отчетный период на уличное освещение было израсходовано 552,3 тыс. рублей, в том числе: - на лимит электроэнергии – 389,8 тыс. рублей; на приобретение ламп для светильников – 162,5 тыс. рублей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 813,7 | 552,3 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.1. озеленение | Администрация Сулинского сельского поселения | За отчетный период на мероприятия по озеленению было израсходовано 109,2 тыс. рублей, в том числе: В рамках основного мероприятия был проведен день древонасаждений, в котором приняли участие 18 человек. Было высажено 50 деревьев (дуб, клен, акация) и 10 кустарников. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 197,8 | 109,2 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3: содержание мест захоронения | Администрация Сулинского сельского поселения | На содержание мест захоронения было потрачено 883,2 тыс. рублей. На данные средства была проведены мероприятия по замене ограды кладбищ и обработка кладбищ от клещей. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1036,9 | 883,2 | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4: прочее благоустройство | Администрация Сулинского сельского поселения | Приобретены две детские игровые площадки и проведены мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 310,8 | 208,4 | - |
|  | Основное мероприятие 2.5: другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Сулинского сельского поселения | Мероприятия не проводились | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3. | Подпрограмма 3. Межевание земельных участков | Администрация Сулинского сельского поселения | Мероприятия не проводились | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1: межевание земельных участков | Администрация Сулинского сельского поселения | В 2018 году на территории Сулинского сельского поселения межевание земельных участков не проводилось. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | - |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: техническая эксплуатация газораспределительной сети | Администрация Сулинского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | В рамках основного мероприятия проведены мероприятия по оплате расходов на газораспределительные сети на сумму 200,0 тыс. рублей. Разработан технический план на распределительные сети газопровода на сумму 200,0 тыс. рублей. |  |
| 2. Подпрограмма «Благоустройство» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1: уличное освещение | Администрация Сулинского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | За отчетный период на уличное освещение было израсходовано 552,3 тыс. рублей, в том числе: - на лимит электроэнергии – 389,8 тыс. рублей; на приобретение ламп для светильников – 162,5 тыс. рублей |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2: озеленение | Администрация Сулинского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и озеленения | За отчетный период на мероприятия по озеленению было израсходовано 109,2 тыс. рублей, в том числе: В рамках основного мероприятия был проведен день древонасаждений, в котором приняли участие 18 человек. Было высажено 50 деревьев (дуб, клен, акация) и 10 кустарников. |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3: содержание мест захоронения | Администрация Сулинского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Надлежащее содержание кладбищ | На содержание мест захоронения было потрачено 883,2 тыс. рублей. На данные средства была проведены мероприятия по замене ограды кладбищ и обработка кладбищ от клещей. |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4: прочее благоустройст во | Администрация Сулинского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и озеленения | Приобретены две детские игровые площадки и проведены мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок. |  |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5: другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Сулинского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и озеленения | Мероприятия не проводились |  |
| 3. Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1: межевание земельных участков | Администрация Сулинского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков | В 2018 году на территории Сулинского сельского поселения межевание земельных участков не проводилось. |  |

Приложение № 3

к Отчету

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований, на реализацию муниципальной программы за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения | всего | 2559,2 | 1953,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 2559,2 | 1953,1 |
| Подпрограмма 1 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | всего | 200,0 | 200,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 200,0 | 200,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Техническая эксплуатация газораспределительной сети | всего | 200,0 | 200,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 200,0 | 200,0 |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство | всего | 2359,2 | 1753,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 2359,2 | 1753,1 |
| Основное мероприятие 2.1 | Уличное освещение | всего | 813,7 | 552,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 813,7 | 552,3 |
| Основное мероприятие 2.2 | Озеленение | всего | 197,8 | 109,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 197,8 | 109,2 |
| Основное мероприятие 2.3 | Содержание мест захоронения | всего | 1036,9 | 883,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 1036,9 | 883,2 |
| Основное мероприятие 2.4 | Прочее благоустройство | всего | 310,8 | 208,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 310,8 | 208,4 |
| Основное мероприятие 2.5 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 3 | Межевание земельных участков | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Межевание земельных участков | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |

Приложение №  4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы»  за 2018 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения» |
| Подпрограмма 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |
| 1.1. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Сулинского сельского поселения | процент | 92,4 | 92,4 | 92,4 |  |
| 1.2. | уровень газификации Сулинского сельского поселения | процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство» |
| 2.1. | уровень обеспеченности элементами благоустройства | процент | 3,3 | 3,3 | 3,3 | - |
| Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» |
| 3.1. | уровень отмежеванных земельных участков | процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |