РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СУЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

### СУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2024 № 17-П

х. Сулин

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Сулинского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 02.04.2018 № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сулинского сельского поселения» Администрация Сулинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## Глава Администрации

## Сулинского сельского поселения					А.В.Гусаков

Приложение

к постановлению

Администрации

Сулинского сельского поселения

от 04.03.2024 № 17-П

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения» за 2023 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2023 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Сулинского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Сулинского сельского поселения от 18.09.2018 № 45, Администрация Сулинского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 31.10.2018 № 92.

Распоряжением Администрации Сулинского сельского поселения от 02.12.2022 № 58 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2023 году, составил 2206,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 1380,1 тыс. рублей, или 62,5 процента.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как:

совершенствование системы комплексного благоустройства и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сулинское сельское поселение», создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Сулинского сельского поселения в отчетном периоде решались следующие задачи:

организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя;

привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

В 2023 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 6 общественных субботников, ликвидированы несанкционированные свалки.

Сотрудниками администрации, бюджетных учреждений были приведены в порядок памятники, общественные территории, детские площадки. В 2023 году проведена противоклещевая обработка кладбищ.

Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения.

Произведен расчет по реализованным мероприятиям инициативного бюджетирования по благоустройству земельного участка по адресу: Миллеровский район, с.Греково.

На  сходах граждан регулярно проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства».

Целью подпрограммы «Мероприятия в области коммунального хозяйства» является развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сулинское сельское поселение»; повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Сулинского сельского поселения.

Основное мероприятие «Повышение качества и надежности коммунальных услуг».

Основное мероприятие «Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям».

С 2017 года полномочия по водоснабжению переданы на уровень муниципальных районов.

Основное мероприятие «Техническая эксплуатация газораспределительной сети».

Основное мероприятие «Бактериологическое исследование питьевой воды».

С 2017 года полномочия по водоснабжению переданы на уровень муниципальных районов.

Подпрограмма «Благоустройство».

Целью подпрограммы «Благоустройство» является совершенствование системы комплексного благоустройства, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Основное мероприятие «Уличное освещение».

В 2023 году обеспечено уличное освещение в населенных пунктах Сулинского сельского поселения, включая оплату электроэнергии, приобретение электротоваров, техническое обслуживание сетей наружного освещения.

Основное мероприятие «Озеленение».

В 2023 году в целях надлежащего содержания зеленых насаждений проводились работы по покосу травы, обрезке деревьев на территории поселения.

Основное мероприятие «Содержание мест захоронения».

В отчетном году проведены субботники силами администрации по уборке кладбищ, проведена противоклещевая обработка кладбищ, приобретены материалы для ремонта ограды кладбищ.

Основное мероприятие «Прочее благоустройство».

На  сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах размещались объявления по вопросам благоустройства. Реализованы мероприятия инициативного бюджетирования по благоустройству земельного участка по адресу: Миллеровский район, с.Греково.

Основное мероприятие «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства».

Подпрограмма «Межевание земельных участков».

Целью подпрограммы «Межевание земельных участков» является межевание земельных участков.

Основное мероприятие «Межевание земельных участков».

В 2023 году межевание земельных участков проводилось.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения» за 2023 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

- 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

- муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

4. Сведения об использования бюджетных ассигнований

на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 28.12.2022       № 54 «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

По основному мероприятию «Повышение качества и надежности коммунальных услуг» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 0,0 тыс.руб., средства не освоены.

По основному мероприятию «Техническая эксплуатация газораспределительной сети» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 0,0 тыс.руб., средства не освоены.

По основному мероприятию «Уличное освещение» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 965,0 тыс.руб., освоено 932,9 тыс. рублей, или 96,6 процентов.

По основному мероприятию «Озеленение» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5,0 тыс. рублей, освоено 4,8 тыс. рублей или 96,0 процентов.

По основному мероприятию «Содержание мест захоронения» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 97,6 тыс. рублей, освоено 97,6 тыс. рублей или 100,0 процентов.

По основному мероприятию «Прочее благоустройство» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1126,9 тыс. рублей, освоено 332,8 тыс. рублей или  29,5 процента.

По основному мероприятию «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 0,0 тыс. рублей, освоено 0,00 тыс. рублей или  0,0 процентов.

По основному мероприятию «Межевание земельных участков» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 12,0 тыс. рублей, освоено 12,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2023 году приведена в приложении № 5 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации                         муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Все основные мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района составляет 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2023 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения»

за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольно-го события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | Ведущий специалист | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Повышение качества и надежности коммунальных услуг | Ведущий специалист Попова С.В. | - | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | Ведущий специалист Попова С.В. | С 2017 года полномочия по водоснабжению переданы на уровень муниципальных районов | – | – | – | – | – | – |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. техническая эксплуатация газораспределительной сети | Ведущий специалист Попова С.В. | - | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Бактериологическое исследование питьевой воды | Ведущий специалист Попова С.В. | С 2017 года полномочия по водоснабжению переданы на уровень муниципальных районов | – | – | – | – | – | – |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 1. | Ведущий специалист Попова С.В. | С 2017 года полномочия по водоснабжению переданы на уровень муниципальных районов | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Подпрограмма 2. «Благоустройство» | Ведущий специалист Попова С.В. | X | X | X | 2206,5 | 2206,5 | 1380,1 | 826,4 |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. Уличное освещение | Ведущий специалист Попова С.В. | В отчетном году обеспечено уличное освещение в населенных пунктах Сулинского сельского поселения, включая оплату электроэнергии, приобретение электротоваров, техническое обслуживание сетей наружного освещения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 965,0 | 965,0 | 932,9 | 32,1 тыс.руб.; исполнение не в полном объеме ввиду отсутствия в полном объеме потребления мощностей электроэнергии |
| 9. | Основное мероприятие 2.2 Озеленение | Ведущий специалист Попова С.В. | В отчетном году в целях надлежащего содержания зеленых насаждений проводились работы по покосу травы, обрезке деревьев на территории поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 0,2 экономия при проведении закупок |
| 10. | Основное мероприятие 2.3 Содержание мест захоронения | Ведущий специалист Попова С.В. | В отчетном году проведены субботники силами администрации по уборке кладбищ, проведена противоклещевая обработка кладбищ, обустроена ограда кладбища в х. Сулин. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |  |
| 11. | Основное мероприятие 2.4 Прочее благоустройство | Ведущий специалист Попова С.В. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах размещались объявления по вопросам благоустройства. Произведен расчет по реализованному мероприятию инициативного бюджетирования по благоустройству земельного участка по адресу: Миллеровский район, с.Греково | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1126,9 | 1126,9 | 332,8 | 794,1 тыс.рублей; неисполнение в связи с незавершенными работами по благоустройству земельного участка в х.Сулин |
| 12.. | Основное мероприятие 2.5 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Ведущий специалист Попова С.В. | На информационных стендах размещались объявления по вопросам благоустройства. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2. | Ведущий специалист Попова С.В. | В отчетном году обеспечено уличное освещение в населенных пунктах Сулинского сельского поселения, включая оплату электроэнергии, приобретение электротоваров, техническое обслуживание сетей наружного освещения; проводились работы по покосу травы, обрезке деревьев на территории поселения; проведены субботники силами администрации по уборке кладбищ, проведена противоклещевая обработка кладбищ, обустроена ограда кладбища в х. Сулин; на сходах граждан прово-дилось информирование населения по вопросам благоустройства террито-рии поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информа-ионных стендах разме-щались объявления по вопросам благоустройства. Произведен расчет по реализованному мероприятию инициативного бюджетирования по благоустройству земельного участка по адресу: Миллеровский район, с.Греково | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» | Ведущий специалист Долгова С.В. | X | X | X | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
| 13. | Основное мероприятие 3.1. Межевание земельных участков | Ведущий специалист Долгова С.В. | В 2023 году проведен межевой план по уточнению границ земельного участка | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3. | Ведущий специалист Долгова С.В. | В 2023 году проведен межевой план по уточнению границ земельного участка | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 2206,5 | 2206,5 | 1380,1 | 826,4 |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результат |  | Причи-ны не реали-зации/ реали-зации не в пол-ном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | Ведущий специалист Попова С.В. | X | X | X | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение качества коммунальных услуг | С 2017 года полномочия по водоснабжению переданы на уровень муниципальных районов | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Повышение качества и надежности коммунальных услуг | Ведущий специалист Попова С.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение качества и надежности коммунальных услуг | - | – |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | Ведущий специалист Попова С.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | снижение уровня износа объектов коммунальной хозяйства | С 2017 года полномочия по водоснабжению переданы на уровень муниципальных районов | – |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Техническая эксплуатация газораспределительной сети | Ведущий специалист Попова С.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение качества и надежности коммунальных услуг | - | – |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Бактериологическое исследование питьевой воды | Ведущий специалист Попова С.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение качества и надежности коммунальных услуг | С 2017 года полномочия по водоснабжению переданы на уровень муниципальных районов | – |
| 6. | Контрольное событие суниципальной программы 1. | Ведущий специалист Попова С.В. | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | Надлежащее состояние объектов коммунального хозяйства Сулинского сельского поселения | С 2017 года полномочия по водоснабжению переданы на уровень муниципальных районов |  |
| 7. | Подпрограмма 2. «Благоустройство» | Ведущий специалист Попова С.В. | X | X | X | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | В отчетном году обеспечено уличное освещение в населенных пунктах Сулинского сельского поселения, включая оплату электроэнергии, приобретение электротоваров, техническое обслуживание сетей наружного освещения; проводились работы по покосу травы, обрезке деревьев на территории поселения; проведены субботники силами администрации по уборке кладбищ, проведена противоклещевая обработка кладбищ, обустроена ограда кладбища в х. Сулин; на сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания Придворовых территорий в порядке. На информационных стендах размещались объявления по вопросам благоустройства. Произведен расчет по реализованному мероприятию инициативного бюджетирования по благоустройству земельного участка по адресу: Миллеровский район, с.Греково | – |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. Уличное освещение | Ведущий специалист Попова С.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Надлежащее содержание уличного освещения в поселении | В 2023 году обеспечено уличное освещение в населенных пунктах Сулинского сельского поселения, включая оплату электроэнергии, приобретение электротоваров, техническое обслуживание сетей наружного освещения | – |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. Озеленение | Ведущий специалист Попова С.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Надлежащее содержание и озеленение территории Сулинского сельского поселения | В 2023 году в целях надлежащего содержания зеленых насаждений проводились работы по покосу травы, обрезке деревьев на территории поселения | – |
| 10. | Основное мероприятие 2.3. Содержание мест захоронения | Ведущий специалист Попова С.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Надлежащее содержание мест захоронения | В отчетном году проведены субботники силами администрации по уборке кладбищ, проведена противоклещевая обработка кладбищ, обустроена ограда кладбища в х. Сулин. |  |
| 11. | Основное мероприятие 2.4. Прочее благоустройство | Ведущий специалист Попова С.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. Определение перспективы улучшения благоустройства поселения. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. | В отчетном периоде на сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания Придворовых территорий в порядке. | – |
| 12. | Основное мероприятие 2.5. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Ведущий специалист Попова С.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | На информационных стендах размещались объявления по вопросам благоустройства | – |
| 13. | Контрольное событие муниципальной программы 2. | Ведущий специалист Попова С.В. | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | В отчетном году обеспечено уличное освещение в населенных пунктах Сулинского сельского поселения, включая оплату электроэнергии, приобретение электротоваров, техническое обслуживание сетей наружного освещения; проводились работы по покосу травы, обрезке деревьев на территории поселения; проведены субботники силами администрации по уборке кладбищ, проведена противоклещевая обработка кладбищ, приобретены материалы для ремонта ограды кладбищ; на сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания Придворовых территорий в порядке. На информационных стендах размещались объявления по вопросам благоустройства. Произведен расчет по реализованному мероприятию инициативного бюджетирования по благоустройству земельного участка по адресу: Миллеровский район, с.Греково |  |
| 14. | Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» | Ведущий специалист Долгова С.В. | X | X | X | Межевание земельных участков | В 2023 году мероприятия по уточнению межевого плана границ земельного участка не финансировались | – |
| 15. | Основное мероприятие 3.1. Межевание земельных участков | Ведущий специалист Долгова С.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Межевание земельных участков | В 2023 году мероприятия по уточнению межевого плана границ земельного участка не финансировались | – |
| 16. | Контрольное событие муниципальной программы 3. | Ведущий специалист Долгова С.В. | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | Межевание земельных участков | В 2023 году мероприятия по уточнению межевого плана границ земельного участка не финансировались |  |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения» | всего | 2206,5 | 2206,5 | 1380,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | -федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 2206,5 | 2206,5 | 1380,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | х | 0,0 |
| Подпрограмма 1.Мероприятия в области коммунального хозяйства | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | -федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Повышение качества и надежности коммунальных услуг | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | -федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | -федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Техническая эксплуатация газораспределительной сети | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | -федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Бактериологическое исследование питьевой воды | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | -федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | х | 0,0 |
| Подпрограмма 2.Благоустройство | всего | 2206,5 | 2206,5 | 1380,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | -федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 2206,5 | 2206,5 | 1380,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Уличное освещение | всего | 965,0 | 965,0 | 932,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | -федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 965,0 | 965,0 | 932,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Озеленение | всего | 5,0 | 5,0 | 4,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | -федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 5,0 | 5,0 | 4,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Содержание мест захоронения | всего | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | -федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Прочее благоустройство | всего | 1126,9 | 1126,9 | 332,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | -федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 1126,9 | 1126,9 | 332,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | -федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | х | 0,0 |
| Подпрограмма 3.Межевание земельных участков | всего | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | -федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | х | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 Межевание земельных участков | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | -федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | х | 0,0 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля фактически освещенных улиц в общей в общей протяженности улиц населенных пунктов Сулинского сельского поселения |  | процентов | 9,2 | 11,0 | 11,0 | - |
| 1.2. | Уровень газификации Сулинского сельского поселения |  | единиц | 2482 | 2482 | 2482 | - |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень обеспеченности элементами благоустройства |  | процент | 24,5 | 26,4 | 26,4 |  |
| Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Уровень отмежеванных земельных участков |  | процент | 0,52* | 0,53* | 0,53* | - |

Приложение № 5 к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы,

в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения» Подпрограмма 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» Основное мероприятие 1.1. Повышение качества и надежности коммунальных услуг Основное мероприятие 1.3. Техническая эксплуатация газораспределительной сети Подпрограмма 2. «Благоустройство» Основное мероприятие 2.1. «Уличное освещение» Основное мероприятие 2.2. «Озеленение» Основное мероприятие 2.3. «Содержание мест захоронения» Основное мероприятие 2.4. «Прочее благоустройство» Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» Основное мероприятие 2.1. «Межевание земельных участков» | Х Х 0,0 0,0 Х 965,0 5,0 97,6 1126,9 Х 0,0 | Х Х 0,0 0,0 Х 932,9 4,8 97,6 332,8 Х 0,0 | 176,6 0,0 0,0 0,0 826,4 32,1 0,2 0,0 794,1 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |