МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ И РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СУЛИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2012-2014 ГОДЫ»

Муниципальное образование «Сулинское сельское поселение»

Анализ ситуации по состоянию благоустройства территории МО «Сулинское  сельское поселение» и обоснование мероприятий муниципальная программы «Благоустройства территории и развитие коммунального хозяйства Сулинского  сельского поселения на 2012-2014 годы»

«Муниципальная   целевая   программа    благоустройства   территории   и  развития коммунального хозяйства Сулинского  сельского поселения на 2012-2014 годы», разработана в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации». Согласно данной статьи к вопросам местного значения, которые обязаны решать местные органы представительной и исполнительной власти относятся вопросы обеспечения населения качественными условиями проживания, включая и благоустройство территории поселения. К вопросам   местного   значения  в  данном  разделе относятся:

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной            собственности поселения;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использование и охрана  лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- организация освещения улиц;

- благоустройство и  содержание мест захоронения;

- мероприятия по проведению производственного  лабораторного контроля за качеством   питьевой  воды.

Для обеспечения выполнения предлагаемой для утверждения программы на 2012-2014 годы необходимы средства из различных источников в размере  2572,1 тыс. рублей из них:

- средства местного бюджета –   2572,1 тыс.руб.

Комплекс мероприятий программы рассчитан на три года.

Общий объем финансирования программы

-  2572,1   тыс.руб.

По годам:

2012 год  - 962,8  тыс. руб.

2013 год –   876,3  тыс. руб.

2014 год –   733,0  тыс. руб.

Реализация данной программы позволит существенно улучшить санитарную и экологическую обстановку на территории поселения, повысит привлекательность и качество проживания населения

П А С П О Р Т  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ И РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  СУЛИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2012-2014 ГОДЫ »

| Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории и развитие коммунального хозяйства Сулинского сельского поселения на 2012-2014 годы» |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории и развитие коммунального хозяйства Сулинского сельского поселения на 2012-2014 годы » |
| 2 | Основание для разработки | - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 31.12.2011 г № 42 «О Порядке разработки долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация в Сулинском сельском поселении»; - распоряжение Администрации Сулинского сельского поселения от 13.10.2011 г. № 19 «О разработке долгосрочной целевой программы Сулинского сельского поселения «Благоустройство территории и развитие коммунального хозяйства Сулинского сельского поселения на 2012-2014 годы» |
|  | Муниципальный заказчик программы | Администрация муниципального образования « Сулинское сельское поселение» |
|  | Разработчик программы | Администрация муниципального образования «Сулинское сельское поселение» |
|  | Основная цель программы | 1. Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Сулинское сельское поселение», создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. |
|  | Основные задачи программы | 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения. 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов. 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. 4. Совершенствование системы населения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг; 5. Улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности. |
| 3 | Сроки реализации программы | 2012-2014 годы |
| 4 | Структура программы | Паспорт муниципальной программы «Благоустройство территории и развитие коммунального хозяйства Сулинского сельского поселения на 2012-2014 годы.» Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения, а также целевые индикаторы и показатели Программы. Раздел 3. Система программных мероприятий Раздел 4. Нормативное обеспечение. Раздел 5. Механизм реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения. Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации долгосрочной целевой Программы сельского поселения. Приложение N 1. Система программных мероприятий. Программа не содержит подпрограмм. Мероприятия Программы: - мероприятия по проведению производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды; - мероприятия по озеленению (содержание территории парка); - мероприятия по благоустройству кладбищ; -содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения; - уличное освещение; |
|  | Исполнители программы | - Администрация Сулинского сельского поселения; - сектор экономики и финансов хозяйства Администрации Сулинского сельского поселения. |
| 5 | Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы - 2572,1 ( тысяч рублей): По годам: 2012 год – 962,8 тыс. руб. 2013 год – 876,3 тыс. руб. 2014 год – 733,0 тыс. руб. |
| 6 | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. 2. Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования «Сулинское сельское поселение». 3. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. 4. Улучшение состояния территорий муниципального образования « Сулинское сельское поселение» |
| 7 | Система организации контроля над исполнением программы | - Текущий контроль выполнения программы – еженедельный контроль администрации муниципального образования «Сулинское сельское поселение»; Ежеквартальный контроль с предоставлением отчетов главе администрации и в Собрание депутатов МО «Сулинское сельское поселение». - Промежуточный контроль – ежегодное предоставление отчетов о ходе реализации муниципальной целевой комплексной программы главе администрации и в Собрание депутатов МО «Сулинское сельское поселение» |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА « БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ И РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  СУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2012 - 2014 ГОДЫ»

РАЗДЕЛ 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населённых пунктов.

Муниципальное образование «Сулинское  сельское поселение» включает в себя  населённых пунктов: сл. Рогалик, х. Ануфриевка, х.Жеребковский, х. Сулин, сл. Греково,х.Красная Звезда, х.Новоалександровка, х. Журавка, п. Усово Населённые пункты удалены друг от друга, имеется значительная протяженность дорог муниципального и регионального значения. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, нуждаются в ремонте и реконструкции.

В течение 2011 года в населённых пунктах поселения проведена определённая работа по благоустройству мест захоронения,  ремонту водопроводов.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства и коммунального развития территории необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования «Сулинское  сельское поселение» невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования «Сулинское  сельское поселение» позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства  и объектов коммунального хозяйства.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет бюджета муниципального образования «Сулинское сельское поселение»

РАЗДЕЛ  2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы.

2.1 Целями и задачами Программы являются:

-осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории Сулинского сельского поселения;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- усиление контроля за использованием охраной и благоустройством территорий;

- создание новых и обустройство существующих хозяйственных, спортивных площадок малыми архитектурными формами;

-   совершенствование системы населения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг;

-   улучшение экологической обстановки  и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности

2.2 Объемы источники финансирования программы

Общий объем финансирования Программы составляет 2572,1 тыс. рублей, в том числе в разрезе основных источников финансирования Программы:

1. Бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района   2572,1  тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 3. Система программных мероприятий

- Для обеспечения Программы благоустройства территории Сулинского   сельского поселения предлагается регулярно проводить следующие работы:

- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;

- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;

- мероприятия по санитарной очистке территории;

- мероприятия по скашиванию травы в летний период вдоль внутрипоселковых дорог;
      - мероприятия по благоустройству кладбищ;

- содержание и ремонт объектов водного коммунального хозяйства

- мероприятия по проведению производственного лабораторного контроля  за качеством питьевой воды;
        -

Раздел 4. Нормативное обеспечение

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с решением Собрания депутатов  Сулинского  сельского поселения от 25.03.2011 г №70 «Об утверждении правил благоустройства на территории  Сулинского  сельского поселения», Порядком принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации  Сулинского сельского поселения от 31.12.2009 г № 59 и распоряжением Администрации Сулинского сельского поселения от 13.10.2011 г. № 19 «О разработке долгосрочной целевой программы Сулинского  сельского поселения «Благоустройство территории и развитие  коммунального  хозяйства  Сулинского  сельского поселения на 2012 – 2014 годы», нормативными правовыми актами в области благоустройства.

Направление использования, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Сулинского сельского поселения.

Раздел 5. Механизм реализации долгосрочной целевой программы

Контроль за исполнением программы

Контроль за исполнением программы осуществляет Администрация Сулинского  сельского поселения.

Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается на сектор экономики и финансов Администрации Сулинского  сельского поселения.

Создание системы организации и контроля за ходом реализации Программы.

Реализация долгосрочной целевой программы сельского поселения осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации долгосрочной целевой программы

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования «Сулинское  сельское поселение».

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства ( озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями);

- качество предоставляемых услуг коммунального хозяйства

Реализация Программы приведет  к улучшению внешнего вида Сулинского сельского поселения и позволит обеспечить население качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Повышение  уровня коммунальной  инфраструктуры в населенных пунктах, расположенных на территории Сулинского  сельского поселения посредством осуществления повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории Сулинского сельского поселения

Приложение №1

к муниципальной  программе

«Благоустройство территории и развитие

коммунального хозяйства Сулинского сельского

поселения на 2012-2014 годы»

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ И РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2012-2014 годы"

| № п.п. | Наименование мероприятий. | Затраты на 2012 год. (местный бюджет) тыс. руб. | Затраты на 2013 год. (местный бюджет) тыс. руб. | Затраты на 2014 год. (местный бюджет) тыс. руб. | ИТОГО тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения. | 225,7 | 150,0 | 164,7 | 540,4 |
| 2. | Оплата за электроэнергию уличного освещения | 444,5 | 497,8 | 444,5 | 1386,8 |
| 3. | Озеленение | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| 4. | Мероприятия по проведению производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды | 203,0 | 168,5 | 58,8 | 430,3 |
| 5. | Содержание мест захоронения | 79,6 | 50,0 | 50,0 | 184,6 |
| 6. | ИТОГО | 962,8 | 876,3 | 733,0 | 2572,1 |