РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СУЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 13.10. 2011 | № 31 | х.Сулин |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров в Сулинском сельском поселении на 2012-2014 годы»

В соответствии с Постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 31.12.2009 № 59 «О Порядке разработки долгосрочных, целевых      программ, их формирования и реализации в Сулинском сельском поселении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров в Сулинском сельском поселении на 2012-2014 годы» согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров в Сулинском сельском поселении на 2012-2014 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Сулинского

сельского поселения		  					С.В.Сардак

- Приложение

к Постановлению Администрации

Сулинского сельского поселения

от 13.10.2011 г. №31

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ В СУЛИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2012-2014 ГОДЫ»

- ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СЕТИ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ В СУЛИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2012-2014 ГОДЫ»

| Наименование Программы |  | - Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров в Сулинском сельском поселении на 2012-2014 годы» (далее - Программа). |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы |  | Постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 31.12.2009 № 59 «О Порядке разработки долгосрочных, целевых программ, их формирования и реализации в Сулинском сельском поселении» |
| Муниципальный заказчик Программы |  | -Администрация Сулинского сельского поселения. |
| Разработчик Программы |  | -Администрация Сулинского сельского поселения. |
| Основная цель Программы |  | - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. |
| Основные задачи Программы |  | - поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров за счет ремонта внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров. |
| Сроки реализации Программы |  | - 2012-2014 годы. |
| Структура Программы, перечень основных направлений и мероприятий |  | - паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров в Сулинском сельском поселении на 2012-2014 годы». Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Программы. Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы. Раздел 4. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы. Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. Приложение № 1. Система программных мероприятий. Мероприятия Программы: мероприятия по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них; мероприятия по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них. |
| Исполнители Программы |  | - Администрация Сулинского сельского поселения. |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | - общий объем финансирования Программы составляет: в 2012-2014 годах – 651,7 тыс. рублей, в том числе: за средств субсидии из областного бюджета -651,7 тыс.руб. средства бюджета поселения – 0,0 тыс.рублей. Объем финансирования по годам: 2012 год – 208,1 тыс. рублей; 2013 год – 217,1 тыс. рублей; 2014 год – 226,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2013-2014 годов, могут быть уточнены при формировании проектов Решений о бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2013, 2014 годы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  | - реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров за счет ремонта. |
| Система организации контроля за исполнением Программы |  | -контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Сулинского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными законодательством. |

- Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

- 1.1. Влияние развития сети внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров

на экономику Сулинского сельского поселения

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров с комплексом различных инженерных сооружений на них. Внутрипоселковые дороги имеют ряд особенностей, а именно:

внутрипоселковые дороги представляют собой сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства капитальный ремонт, ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров требуют больших затрат.

Внутрипоселковая дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения;

безопасность движения;

экономичность движения;

долговечность;

стоимость содержания;

экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности поселения по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения в дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для перевозки грузов;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров;

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог);

повышению транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет уменьшения расхода ГСМ).

- 1.2. Проблемы развития сети внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров

в Сулинском сельском поселении

В настоящее время протяженность внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров в Сулинском сельском поселении составляет 77,6 километра, в том числе асфальтобенных дорог – 53,8 километра, щебеночных дорог – 15,2 километра, грунтовых дорог – 8,6 километра.

Внутрипоселковые дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание внутрипоселковой дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния внутрипоселковой дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт внутрипоселковой дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик внутрипоселковой дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности внутрипоселковой дороги;

капитальный ремонт внутрипоселковой дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов внутрипоселковой дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории внутрипоселковой дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности внутрипоселковой дороги, не изменяются границы полосы отвода внутрипоселковой дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Для улучшения показателей по Сулинскому сельскому поселению необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров. Вместе с тем с учетом сложной финансово-экономической обстановки бюджетом поселения на 2012 год на ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров предусмотрено 208,1 тыс. рублей.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров в Сулинском сельском поселении позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров.

- Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров за счет ремонта внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров.

Срок реализации Программы - 2012-2014 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей бюджета поселения, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя "Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров".

- Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров.

Мероприятия по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров будут определяться на основе результатов обследования дорог.

Объемы финансирования Программы представлены в таблице № 1.

- ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Таблица № 1

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  | Итого (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1. | Содержание, ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них, всего | 208,1 | 217,1 | 226,5 | 651,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | областной бюджет, всего в том числе: | 208,1 | 217,1 | 226,5 | 651,7 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Программе (источники финансирования) |  | 208,1 | 217,1 | 226,5 | 651,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 208,1 | 217,1 | 226,5 | 651,7 |
| бюджет поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Программе (направление использования) |  | 208,1 | 217,1 | 226,5 | 651,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| внутрипоселковые автодороги, всего |  | 208,1 | 217,1 | 226,5 | 651,7 |
| в том числе областной бюджет |  | 208,1 | 217,1 | 226,5 | 651,7 |
| бюджет поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация Сулинского сельского поселения.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

составление плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия бюджета поселения и областного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников.

Муниципальный заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными областными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы, в том числе муниципальных контрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Сулинского сельского поселения.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с Решением Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 25.05.2010 № 51 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Сулинском сельском поселении».

- Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

К числу социально-экономических последствий модернизации и развития сети внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров относятся:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

улучшение транспортного обслуживания населения, проживающего в поселении;

снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать удобству и безопасности движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах и тротуарах. Повышение транспортной доступности за счет развития сети внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров за счет ремонта.

- Приложение № 1

к Муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров

в Сулинском сельском поселении

на 2012-2014 годы»

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1. Мероприятия по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них | поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем со держания дорог и сооружений на них | Администрация Сулинского сельского поселения (далее - Администрация поселения) | 2012-2014 годы | бюджет поселения | 208,1 | 217,1 | 226,5 | 651,7 |
| 2. Мероприятия по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них (перечень объектов ремонта по годам определяется по результатам обследования сети дорог и получения дефектных ведомостей по внутрипоселковым дорогам и искусственным сооружениям на них, требующим необходимого ремонта) | сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта внутрипоселковых дорог | Администрация поселения | 2012-2014 годы | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |