РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«СУЛИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

СУЛИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2017 ( 31

х.Сулин

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Сулинского сельского поселения» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Сулинского сельского поселения от 20.09.2013 № 53 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сулинского сельского поселения», Администрация Сулинского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения» за 2016 год.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Сулинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Сулинского

сельского поселения                                                                                  И.В.Ломатченко

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Сулинского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Сулинского сельского  поселения

от 24.03.2017 ( 31

Отчет

о реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения» за 2016 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2016 год.

На реализацию муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения» в 2016 году предусмотрено 1287,2 тыс. рублей. Фактически освоено 1098,9 тыс. рублей или 85,4 процентов.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма «Мероприятия  в области коммунального хозяйства».

Основное мероприятие «Повышение качества и надежности коммунальных услуг».

Основное мероприятие «Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям».

Водопроводные сети в х. Сулин и сл. Греково находились в 2016 г в казне Сулинского  сельского поселения и были переданы  в аренду ООО «Мастер», который осуществлял водоснабжение в данных населенных пунктах. На ремонт водопровода в 2016 году израсходовано 294,3 тыс. рублей. В результате возникших аварийных ситуаций водопровода были произведены следующие работы:

-в х. Сулин производились ремонтные работы водопроводных сетей и электрощитовой, велись работы по замене насоса водопроводной башни №1;

- в сл. Греково производились ремонтные работы водопровода по ул. Молодежная и ул. Центральная, велись работы по замене трубопровода.

Основное мероприятие «Техническая эксплуатация газораспределительной сети».

Основное мероприятие «Бактериологическое исследование питьевой воды».

В течение года проводился соответствующими организациями анализ воды. Данный анализ показал, что вода соответствует нормативным и санитарным требованиям.

Подпрограмма «Благоустройство».

Основное мероприятие «Уличное освещение».

В 2016 году на уличное освещение было израсходовано 496,7 тыс. руб. в том числе на лимит электроэнергии на сумму 378,3 тыс. руб.

Основное мероприятие «Озеленение».

В 2016 году специалистами администрации и населением к празднованию 9 мая были высажены на территории Сулинского сельского поселения саженцы деревьев,

проведен единый день древонасаждений.  Для побелки деревьев приобретены матералы на сумму 2,3 тыс.рублей.

Основное мероприятие «Содержание мест захоронения».

На содержание мест захоронения было потрачено 10,0 тыс. руб. Средства направлены на обработку кладбищ от клещей.

Основное мероприятие «Прочее благоустройство».

Основное мероприятие «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства».

В 2016 году изготовлен паспорт отходов 4-5 класса опасности на сумму 21,0 тысяч рублей.

Подпрограмма «Межевание земельных участков».

Основное мероприятие «Межевание земельных участков».

Оформлениюе земельных участков на сумму 274,6 тыс.рублей.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения» представлены в приложении № 1 к Отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования представлены в приложении № 2 к Отчету.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Сведения об использовании средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, бюджета Миллеровского района, на реализацию муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения» за 2016 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении № 4 к Отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу представлена в приложении № 5 к Отчету.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году.

По итогам 2016 года реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы представлены в приложениях №№ 6-9 к Отчету.

Приложение №1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | проблемы, возникшие в ходе реализа-ции меро-приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: повышение качества и надежности коммунальных услуг | Администрация Сулинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | На ремонт водопровода в 2016 году израсходовано 294,3 тыс. рублей. В результате возникших аварийных ситуаций водопровода были произведены следующие работы: -в х. Сулин производились ремонтные работы водопроводных сетей и электрощитовой, велись работы по замене насоса водопроводной башни №1; - в сл. Греково производились ремонтные работы водопровода по ул. Молодежная и ул. Центральная, велись работы по замене трубопровода. | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2: поддержание объектов водопроводно го хозяйства поселения в состоянии, соответствую щем нормативным и санитарным требованиям | Администрация Сулинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | Объекты водопроводного хозяйства находятся в удовлетвори тельном состоянии и соответству ют нормативным и санитарным требованиям. | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3: техническая эксплуатация газораспределительной сети | Администрация Сулинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | Отсутствие газопровода на территории поселения |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4: бактериологи ческое исследование питьевой воды | Администрация Сулинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | улучшение санитарной обстановки. | В течение года проводился соответствующими организация ми анализ воды. Данный анализ показал, что вода соответствует нормативным и санитарным требованиям. |  |
| 2. Подпрограмма «Благоустройство» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1: уличное освещение | Администрация Сулинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | В 2016 году на уличное освещение было израсходовано 496,7 тыс. руб. в том числе на лимит электроэнергии на сумму 378,3 тыс. руб. |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2: озеленение | Администрация Сулинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и озеленения | В 2016 году специалистами администрации и населением к празднованию 9 мая были высажены на территории Сулинского сельского поселения саженцы деревьев, проведен единый день древонасаждений. Для побелки деревьев приобретены матералы на сумму 2,3 тыс.рублей. |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3: содержание мест захоронения | Администрация Сулинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Надлежащее содержание кладбищ | На содержание мест захоронения было потрачено 10,0 тыс. руб. Средства направлены на обработку кладбищ от клещей. |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4: прочее благоустройст во | Администрация Сулинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и озеленения |  |  |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5: другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Сулинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и озеленения | В 2016 году изготовлен паспорт отходов 4-5 класса опасности на сумму 21,0 тысяч рублей. |  |
| 3. Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1: межевание земельных участков | Администрация Сулинского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков | Услуги по оформлению земельного участка на сумму 274,6 тыс.рублей |  |

Приложение №2

к Отчету

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения»

| № | Вид акта | Основные положения | ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации: причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| - | - | - | - | - | - |  |

Приложение №3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения» за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения | всего | 1287,2 | 1098,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 1287,2 | 1098,9 |
| Подпрограмма 1 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | всего | 294,4 | 294,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 294,4 | 294,3 |
| Основное мероприятие 1.1 | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | всего | 294,4 | 294,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 294,4 | 294,3 |
| Основное мероприятие 1.3 | Техническая эксплуатация газораспределительной сети | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Бактериологическое исследование питьевой воды | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство | всего | 717,7 | 530,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 717,7 | 530,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Уличное освещение | всего | 540,1 | 530,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 540,1 | 530,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Озеленение | всего | 2,3 | 2,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 2,3 | 2,3 |
| Основное мероприятие 2.3 | Содержание мест захоронения | всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Прочее благоустройство | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | всего | 21,0 | 21,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 21,0 | 21,0 |
| Подпрограмма 3 | Межевание земельных участков | всего | 275,1 | 274,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 275,1 | 274,6 |
| Основное мероприятие 3.1 | межевание земельных участков | всего | 275,1 | 274,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | 275,1 | 274,6 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Сулинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения» |
| 1. | уровень износа коммунальной инфраструктуры | процент |  |  |  | - |
| Подпрограмма 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |
| 1.1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процент |  |  |  | - |
| 1.2. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процент |  |  |  | - |
| 1.3. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Сулинского сельского поселения | процент |  |  |  |  |
| 1.4. | уровень газификации Сулинского сельского поселения | процент |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство» |
| 2.1. | уровень обеспеченности элементами благоустройства | процент |  |  |  | - |
| Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» |
| 3.1. | уровень отмежеванных земельных участков | процент |  |  |  | - |

Приложение № 5

к Отчету

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу Сулинского сельского поселения   «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения» за 2016 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Реквизиты нормативно правового акта | Перечень изменений, сумма (тыс.рублей) (+), (-) | Обоснование изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям |  | +294,4 |  |
| Изменение 1 | Постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 16.05.2016 № 43 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 11.10.2013 № 62» | +92,4 | Решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 25.01.2016 № 138 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 25.12.2015 года № 134 «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Изменение 2 | Постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 16.05.2016 № 43 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 11.10.2013 № 62» | +47,0 | Решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 25.03.2016 № 143 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 25.12.2015 года № 134 «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Изменение 3 | Постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 30.06.2016 № 55.1 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 11.10.2013 № 62» | -10,5 | Решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 25.05.2016 № 151 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 25.12.2015 года № 134 «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Изменение 4 | Постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 21.12.2016 № 40 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 11.10.2013 № 62» | +31,8 | Решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 14.09.2016 № 174 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 25.12.2015 года № 134 «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Изменение 5 | Постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 21.12.2016 № 40 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 11.10.2013 № 62» | +99,7 | Решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 08.12.2016 № 22 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 25.12.2015 года № 134 «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Изменение 6 | Постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 30.12.2016 № 65 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 11.10.2013 № 62» | +34,0 | Решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 26.12.2016 № 23 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 25.12.2015 года № 134 «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Основное мероприятие бактериологическое исследование питьевой воды |  | - |  |
| Основное мероприятие техническая эксплуатация газораспределительной сети |  | - |  |
| Основное мероприятие уличное освещение |  | +144,2 |  |
| Изменение 1 | Постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 16.05.2016 № 43 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 11.10.2013 № 62» | -60,4 | Решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 25.01.2016 № 138 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 25.12.2015 года № 134 «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Изменение 2 | Постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 16.05.2016 № 43 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 11.10.2013 № 62» | -7,0 | Решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 18.02.2016 № 140 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 25.12.2015 года № 134 «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Изменение 3 | Постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 16.05.2016 № 43 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 11.10.2013 № 62» | -47,0 | Решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 25.03.2016 № 143 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 25.12.2015 года № 134 «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Изменение 4 | Постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 16.05.2016 № 43 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 11.10.2013 № 62» | -1,4 | Решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 25.04.2016 № 146 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 25.12.2015 года № 134 «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Изменение 5 | Постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 30.06.2016 № 55.1 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 11.10.2013 № 62» | -0,1 | Решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 25.05.2016 № 151 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 25.12.2015 года № 134 «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Изменение 6 | Постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 01.08.2016 № 68 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 11.10.2013 № 62» | +7,0 | Решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 29.07.2016 № 159 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 25.12.2015 года № 134 «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Изменение 7 | Постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 21.12.2016 № 40 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 11.10.2013 № 62» | +228,7 | Решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 25.11.2016 № 14 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 25.12.2015 года № 134 «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Изменение 8 | Постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 21.12.2016 № 40 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 11.10.2013 № 62» | +50,4 | Решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 08.12.2016 № 22 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 25.12.2015 года № 134 «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Изменение 9 | Постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 30.12.2016 № 65 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 11.10.2013 № 62» | -26,0 | Решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 26.12.2016 № 23 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 25.12.2015 года № 134 «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Основное мероприятие озеленение |  | - |  |
| Основное мероприятие содержание мест захоронения |  | +1,4 |  |
| Изменение 1 | Постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 16.05.2016 № 43 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 11.10.2013 № 62» | +1,4 | Решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 25.04.2016 № 146 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 25.12.2015 года № 134 «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Основное мероприятие |  | +21,0 |  |
| Изменение 1 | Постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 30.06.2016 № 55.1 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 11.10.2013 № 62» | +21,0 | Решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 25.05.2016 № 151 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 25.12.2015 года № 134 «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Основное мероприятие межевание земельных участков |  | +275,1 |  |
| Изменение 1 | Постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 16.05.2016 № 43 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 11.10.2013 № 62» | +3,0 | Решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 25.03.2016 № 143 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 25.12.2015 года № 134 «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Изменение 2 | Постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 01.08.2016 № 68 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 11.10.2013 № 62» | +18,0 | Решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 29.07.2016 № 159 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 25.12.2015 года № 134 «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Изменение 3 | Постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 21.12.2016 № 40 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 11.10.2013 № 62» | +239,0 | Решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 08.12.2016 № 22 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 25.12.2015 года № 134 «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Изменение 4 | Постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 30.12.2016 № 65 «О внесении изменений в постановление Администрации Сулинского сельского поселения от 11.10.2013 № 62» | +15,1 | Решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 26.12.2016 № 23 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сулинского сельского поселения от 25.12.2015 года № 134 «О бюджете Сулинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год»» |
| Всего |  | +736,1 |  |

Приложение № 6

к Отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услуга населения Сулинского сельского поселения», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основное мероприятие поддержание объектор водопроводного хозяйства в состоянии, соответствующем нормативным санитарным требованиям | 294,4 | 294,3 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие техническая эксплуатация газораспределительной сети | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие бактериологическое исследование питьевой воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие уличное освещение | 684,4 | 496,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основное мероприятие озеленение | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие содержание мест захоронения | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие прочее благоустройство | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие межевание земельных участков | 275,1 | 274,6 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 1287,2 | 1098,9 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 7

к Отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Сулинского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения»

за 2016 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов (%) | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет местного бюджета |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Сулинского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет бюджета Миллеровского района | за счет бюджета Сулинского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 8

к Отчету

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности,

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений Сулинского сельского поселения за 2016 год

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2016 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности | Средства направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Сулинского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности | Остаток средств на 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе | в том числе |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | доброволь -ные пожертво-вания | целевые взносы физических лиц и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящий доход деятельности | иные доходы | всего | оплата труда с начислениями | капи тальные вложения | ма териальные запасы | про-чие расходы |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 9

к Отчету

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации муниципальной программы Сулинского сельского поселения за 2016 год

| Наименование муниципальных услуг | Остаток средств на 01.01.2016 | Первоначально доведенное муниципальное задание | Муниципальное задание с учетом корректировки | Причины корректи-ровок | Фактическое исполнение (тыс.рублей) | Остаток средств на 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |